附件：信息化建设项目全过程咨询服务服务内容及要求

- 项目背景

为全面落实本院 “十五五” 发展规划，锚定电子病历系统功能应用水平分级评价 6 级、医院信息互联互通标准化成熟度测评 5 级、智慧医院分级评价 6 星的核心建设目标，现拟引入专业设计团队与监理团队，严格遵循《中医医院信息与数字化建设规范（2024版）》、《电子病历系统功能应用水平分级评价标准（试行）》、《智慧医疗分级评价方法及标准 (2025 版)》等医疗信息化政策法规要求，其中设计团队需通过系统梳理本院现有信息系统架构、数据资源现状、业务流程痛点及技术支撑短板形成全景式现状分析报告，结合评级指标制定针对性建设方案，同步完成需求论证、可行性研究报告编制、初步设计、概算编制等全流程规划工作，为资金合规管控与节约提供前置支撑；监理团队需对项目建设全过程实施动态管控，涵盖建设阶段进度跟踪、技术方案落地监督、质量验收把关，全程防控合规风险、技术风险与各类建设风险，确保项目科学规划、合规推进、高质量落地，全面满足评级要求与医院长远发展需求。

- 服务内容

  - 2.1 咨询设计方案及概算编制

- 2.1.1 服务目标

编制符合国家、省医疗信息化项目建设规范的咨询设计方案，清晰界定项目建设范围、技术标准、功能指标，确保方案具备 “可执行性、可验证性、可扩展性”；帮助客户梳理核心需求与医疗业务逻辑，将 “模糊需求” 转化为 “具体功能模块”，优化技术方案与资源配置，降低项目实施风险与成本；为项目后续招投标、施工建设、验收交付提供核心依据，确保各参与方对项目目标、技术路径、建设标准达成共识。

- 2.1.2 具体工作开展

（一）前期准备阶段：组建 “技术 + 医疗业务 + 监理” 专项团队，涵盖系统分析师、医疗业务分析师、监理顾问；通过 “访谈 + 问卷 + 现场调研” 方式，覆盖临床科室、IT 部门、管理层，梳理核心需求，形成《需求调研纪要》；调研现有医疗系统的硬件配置、软件架构、运行状态，形成《现有医疗系统评估报告》；收集医疗信息化政策规范、同类医院项目案例、技术与市场数据。

（二）核心编制阶段：方案框架需包含 9个核心章节（项目概述、需求分析、技术方案设计、功能模块设计、系统集成方案、资源配置计划、实施进度计划、项目概算、验收与运维方案）；技术方案设计需结合四川省中医院业务特点，选择适配的架构模式与技术路径（如私有云部署保障患者数据安全）；功能模块按 “模块 - 子模块 - 功能点” 层级拆解，明确每个功能点的实现逻辑；资源配置测算需根据医疗业务性能需求确定硬件配置，按功能模块复杂度测算软件开发人力；实施计划按 “阶段 - 任务 - 子任务” 拆解，明确依赖关系、时间节点、责任人。概算部分，定制软件部分通过功能点估算法，实现 “功能拆解 - 复杂度评估 - 成本测算” 标准化流程；成品软件购置及硬件部分结合医疗软件运行需求，精准测算成品软件及设备采购、部署及运维成本；

（三）方案评审与优化阶段：内部评审由技术专家、业务分析师、专家顾问分别审核技术可行性、业务适配性、实施计划合理性；客户评审组织业务部门、IT 部门审核，确认需求匹配度；根据评审意见修改完善方案。

（四）方案交付与后续服务阶段：交付 “咨询设计方案 + 配套文档”，包括《需求调研纪要》《现有医疗系统评估报告》；协助客户开展供应商选型、技术方案交底、分阶段验收；项目交付后 1 年内提供运维优化建议、技术升级咨询。

（五）交付物清单：《咨询设计方案》《概算清单》及过程资料纸质版及电子版，纸质版交付份数按甲方要求。

  - 2.2 监理服务

- 2.2.1 监理服务各阶段工作要求

- （一）合同签订阶段

- 协助合同谈判：参与业主与承建单位的合同谈判过程，从专业监理角

度对合同条款进行分析和评估，重点关注项目范围、技术要求、工期、质量标准、价款支付方式、违约责任等关键内容，为业主提供合理建议，确保合同条款清晰、明确、保护业主合法权益。

- 协助合同审查：对合同草案进行详细审查，检查合同是否符合招投标文件、行业规范以及项目实际需求，审查合同条款之间的逻辑一致性和完整性，避免出现歧义或漏洞。针对发现的问题，及时与业主和承建单位沟通，提出修改意见，确保合同签订的合法性和有效性。

- （二）实施阶段

- 质量控制

  - 审查实施方案：

    - 对承建单位提交的项目实施方案进行审查，包括技术方

案、施工组织设计、质量保证措施等，评估方案的合理性、可行性，提出审查意见并监督承建单位进行整改完善；

    - 审查需求规格说明书，确保需求完整、准确、清晰，无歧义，并且与用户的业务需求和期望相一致；

    - 审查软件的总体设计和详细设计文档，确保设计符合需求规格说明书的要求，遵循相关的设计原则和规范。

  - 设备和材料检验：对进入施工现场的设备、材料进行验收，检查其规格、型号、质量证明文件等是否符合合同要求和相关标准，防止不合格产品用于项目建设。

  - 软件开发过程监督：

    - 对项目中涉及的软件开发，督促承建单位按照软件开发相关规范、标准进行开发，形成开发过程文档，确保项目过程中产生的各类文档齐全，包括需求规格说明书、设计文档、测试文档、用户手册、项目管理文档等；

    - 应用系统的部署完成后节后合同、招投标文件等对系统进行功能核查，形成功能清单对照核查表；

    - 督促承建单位开展应用系统自测（包括功能测试、性能测试、兼容性测试、安全性测试等），检查测试记录和测试报告，确保测试结果真实、准确，对发现的缺陷进行跟踪和管理，确保缺陷得到及时修复。

  - 质量问题处理：建立质量问题报告和处理机制，对施工过程中出现的质量问题，及时下达监理通知单，要求承建单位分析原因，制定整改措施并限期整改。跟踪整改情况，对整改结果进行复查，确保质量问题得到彻底解决。

- 进度控制

  - 进度计划审查：审核承建单位编制的项目总进度计划和阶段性进度计划，检查计划的合理性、可行性，是否满足合同工期要求，分析关键路径和关键工作，提出优化建议。

  - 进度跟踪与协调：定期检查项目实际进度情况，与进度计划进行对比分析，及时发现进度偏差。组织召开进度协调会议，协调解决影响进度的各类问题，督促承建单位采取有效措施加快进度，确保项目按计划推进。

  - 进度调整：当实际进度与计划进度出现较大偏差且无法通过常规措施纠正时，协助业主和承建单位分析原因，调整进度计划，并对调整后的计划进行重新评估和审批，监督新计划的执行。

- 投资控制

  - 投资计划审查：参与项目投资计划的编制和审查，根据项目预算和合同条款，协助业主合理分解投资计划，明确各阶段、各部分的投资控制目标。

  - 工程款支付审核：对承建单位提交的工程款支付申请进行严格审核，核对工程量完成情况、工程质量是否合格、是否符合合同约定的支付条件等，防止超付、误付现象发生。

  - 费用索赔管理：协助业主处理项目实施过程中可能出现的费用索赔事件，认真审查索赔依据、索赔理由和索赔金额，秉持公平、公正原则进行调解和处理。

- 变更控制

  - 变更申请受理：受理业主、承建单位提出的项目变更申请，对变更的必要性、合理性和可行性进行初步评估，详细记录变更申请内容和相关信息。

  - 变更影响评估：协助业主组织相关专家和各方人员对变更申请进行深入分析，评估变更对项目质量、进度、投资、安全等方面的影响，制定变更评估报告。

  - 变更审批与实施监督：根据变更评估报告，协助业主按照规定的变更审批流程进行审批。变更获批后，监督承建单位严格按照变更后的方案实施，确保变更内容得到有效落实，同时对变更实施过程中的各项指标进行监控和记录。

- 合同管理

  - 合同执行监督：定期检查合同执行情况，监督业主和承建单位严格履行合同义务，及时发现并纠正合同执行过程中的违约行为。

  - 合同纠纷处理：当合同双方发生纠纷时，监理单位应积极协调，依据合同条款和相关法律法规，提出合理的解决方案，协助双方通过协商、调解等方式解决纠纷。如纠纷无法协商解决，协助业主做好诉讼或仲裁的相关准备工作。

- 信息安全管理

  - 安全方案审查：审查承建单位制定的信息安全保障方案，包括网络安全、数据安全、应用安全等方面的措施，评估方案是否符合国家信息安全相关标准和行业规范，是否满足项目实际安全需求。

  - 安全建设管理：根据国家网络安全法要求，项目网络安全需要满足公安机关的信息安全等级保护要求，为加强项目建设过程的网络安全等级保护工作，确保系统建成后通过网络安全等级保护测评，监理单位应督促承建方按照《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T GBT 22239-2019）开展安全建设。

  - 安全措施落实监督：监督承建单位按照安全方案落实各项安全措施，定期对信息系统的安全状况进行检查和评估，及时发现并整改安全隐患。

  - 安全事件应急处理：协助业主制定信息安全事件应急预案，当发生安全事件时，及时响应，协助业主和承建单位进行应急处理，采取有效措施降低损失，调查安全事件原因，提出防范措施和整改建议。

- 文档管理

  - 文档体系建立：协助业主建立完善的项目文档管理体系，明确文档分类、编号、归档、保管、借阅等流程和要求，确保项目文档管理工作规范化、标准化。

  - 文档收集与审查：督促承建单位及时提交项目实施过程中的各类文档，如需求规格说明书、设计文档、测试报告、施工日志等，对文档的完整性、准确性、规范性进行审查，不符合要求的文档要求承建单位及时补充和修改。

- 协调措施

  - 组织协调会议：定期组织召开项目协调会议，如周例会、月例会等，通报项目进展情况，协调解决项目实施过程中出现的问题和矛盾，加强业主、承建单位等各方之间的沟通与协作。

  - 沟通协调机制建立：建立健全沟通协调机制，明确各方的沟通渠道、方式和责任人，确保信息及时、准确传递。针对项目中的重大问题和紧急事项，及时进行专项沟通和协调，避免因沟通不畅导致项目延误或出现其他问题。

- （三）试运行阶段

- 基础试运行方案审查：对承建单位提交的试运行方案进行审查，包括试运行目标、范围、时间安排、测试内容、人员安排、应急措施等，确保试运行方案科学合理、切实可行。

- 试运行监督：在试运行期间，全程监督信息系统的运行情况，检查系统是否稳定可靠，各项功能是否满足设计要求和业务需求。督促承建单位做好试运行记录，及时发现并解决试运行过程中出现的问题。

- 问题整改跟踪：对试运行期间发现的问题，要求承建单位制定详细的整改计划，明确整改责任人、整改时间和整改措施。跟踪整改情况，对整改结果进行验证，确保问题得到彻底解决，为项目正式验收奠定。

- （四）验收阶段

- 验收准备协助：协助业主制定项目验收方案，明确验收标准、验收内容、验收方法和验收流程。督促承建单位完成项目收尾工作，整理提交完整的验收资料，包括项目建设总结报告、技术文档、测试报告、培训资料等。

- 初步验收：组织初步验收工作，对项目的完成情况、质量状况、文档资料等进行全面检查和评估。针对初步验收中发现的问题，要求承建单位限期整改，整改完成后进行复查，确保项目达到初步验收要求。

- 最终验收：在初步验收合格且试运行期满后，协助业主组织最终验收。协助业主邀请相关专家组成验收专家组，按照验收方案对项目进行全面验收。验收过程中，认真听取各方意见，对项目进行客观评价，出具验收报告。对验收不合格的项目，提出整改意见，要求承建单位继续整改，直至项目通过验收。

- 2.2.2 监理服务成果要求

监理主要产出成果物（根据项目实际情况产生）：开工令、项目款支付证书、监理周报或监理月报、各类会议纪要、实施文档类监理审核意见、项目备忘录、监理记录、专项监理报告、阶段性项目总结、项目监理工作总结报告等。以纸质文档形式提交，一式三份。

- 团队成员要求

项目组由不少于6人的专业团队构成,设计负责人1名:具有咨询工程师(投资）及一级造价工程师资格证书；总监理工程师1名:具有人力资源和社会保障部及工业和信息化部联合授予的信息系统项目管理师及网络工程师资质证书；技术负责人1名:具有人力资源和社会保障部及工业和信息化部联合授予的系统规划与管理师或系统分析师资格证书；专业监理工程师至少3名:具有人力资源和社会保障部及工业和信息化部联合授予的信息系统监理师资质证书,需根据实际需要安排至少3名技术人员提供驻场服务。